# Plan des Sprints – Application KriliCar

Ce document présente une planification claire et progressive des sprints du projet KriliCar, organisée selon les bonnes pratiques Agile (Scrum) et prête à être utilisée dans Jira.

## 🟢 Sprint 0 – Setup technique & Sécurité (Fondations)

Objectif : Mettre en place la base technique sécurisée de l’application.

### Epic : Infrastructure & Sécurité

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-0.1 | Initialiser le projet Spring Boot + Angular | 3 |
| US-0.2 | Configuration Docker (MySQL) | 3 |
| US-0.3 | Mise en place Spring Security + JWT | 8 |
| US-0.4 | Gestion des rôles (ADMIN, COMPANY, CLIENT) | 5 |
| US-0.5 | Création automatique du compte Admin par défaut | 2 |
| US-0.6 | Endpoints Auth (Register / Login) | 5 |

Total estimé : ~26 SP

## 🟢 Sprint 1 – Référentiels (Brand & Model)

Objectif : Gérer les données de base nécessaires aux voitures.

### Epic : Référentiels Véhicules

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-1.1 | CRUD des Marques (Brand) – Admin | 2 |
| US-1.2 | CRUD des Modèles par Marque – Admin | 3 |
| US-1.3 | Association Model ↔ Brand | 2 |

Total estimé : ~7 SP

## 🟢 Sprint 2 – Gestion des sociétés & Voitures

Objectif : Permettre aux sociétés de gérer leurs voitures.

### Epic : Gestion des Voitures

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-2.1 | Profil Company (édition infos hors email/role) | 3 |
| US-2.2 | CRUD Voitures (Car) | 5 |
| US-2.3 | Upload & gestion des images de voiture | 5 |
| US-2.4 | Gestion disponibilité (AVAILABLE, MAINTENANCE) | 3 |

Total estimé : ~16 SP

## 🟢 Sprint 3 – Recherche & Consultation Client

Objectif : Permettre aux clients de trouver des voitures.

### Epic : Recherche Véhicules

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-3.1 | Recherche simple (marque, modèle, ville) | 3 |
| US-3.2 | Recherche avancée (prix, km, places, etc.) | 5 |
| US-3.3 | Consultation détail voiture | 2 |

Total estimé : ~10 SP

## 🟢 Sprint 4 – Wishlist (Favoris)

Objectif : Améliorer l’expérience client avec les favoris.

### Epic : Wishlist Client

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-4.1 | Ajouter une voiture à la Wishlist | 2 |
| US-4.2 | Supprimer une voiture de la Wishlist | 2 |
| US-4.3 | Consulter ma Wishlist | 2 |

Total estimé : ~6 SP

## 🟢 Sprint 5 – Réservations & Workflow

Objectif : Gérer tout le cycle de réservation.

### Epic : Réservations

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-5.1 | Création réservation par Client | 5 |
| US-5.2 | Notification réservation PENDING (Company) | 3 |
| US-5.3 | Confirmation / Annulation réservation | 5 |
| US-5.4 | Changement auto état voiture (RESERVED) | 5 |
| US-5.5 | Fin réservation → COMPLETED + AVAILABLE | 3 |

Total estimé : ~21 SP

## 🟢 Sprint 6 – Boost & Statistiques

Objectif : Monétisation et indicateurs de performance.

### Epic : Boost & KPI

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-6.1 | Demande de boost par Company | 3 |
| US-6.2 | Activation boost par Admin | 3 |
| US-6.3 | Priorisation des annonces boostées | 5 |
| US-6.4 | Statistiques Company (voitures, réservations) | 5 |

Total estimé : ~16 SP

## 🟢 Sprint 7 – Finition & Qualité

Objectif : Stabiliser et professionnaliser l’application.

### Epic : Qualité & Livraison

| US | Description | SP |
| --- | --- | --- |
| US-7.1 | Validation règles métier & sécurité | 3 |
| US-7.2 | Gestion erreurs & messages | 3 |
| US-7.3 | Tests & préparation démo | 5 |

Total estimé : ~11 SP

📌 Remarque importante : - Les Story Points (SP) sont des estimations de complexité - Chaque sprint peut être ajusté selon ta capacité (20–25 SP recommandés) - Ce plan est 100% compatible Jira (Epics → US → Sprints)

2️⃣ C’est quoi SP (Story Points) ?

SP = Story Points, pas du temps ⏱️, mais de la complexité / effort.

🎯 À quoi ça sert ?

- Estimer la difficulté d’une User Story

- Comparer les tâches entre elles

- Planifier les sprints sans dire “2 jours / 3 jours”

📊 Échelle la plus utilisée (Fibonacci)

| SP | Signification |
| --- | --- |
| 1 | Très simple |
| 2 | Simple |
| 3 | Moyen |
| 5 | Complexe |
| 8 | Très complexe |
| 13 | Risqué / flou |

🧠 Exemple concret (dans ton projet)

- CRUD Brand → 2 SP

- Auth JWT Login → 5 SP

- Réservation + règles métier → 8 SP

- Sécurité + rôles + guards → 8–13 SP

👉 En Jira, tu mettras :

- Story Points → estimation

- Sprint capacity → ex: 20–25 SP par sprint